FNI PRÓ-FROTAS

Proposta de Arquitetura SaaS

Comercialização · Escalabilidade · Disponibilidade · Segurança

RESUMO EXECUTIVO Este documento descreve a transformação do sistema FNI Pró-Frotas — hoje uma aplicação web monousuário — em uma plataforma SaaS multitenant pronta para comercialização. Abrange arquitetura técnica, segurança, billing recorrente, escalabilidade, SLA e roadmap de implementação.

Versão 1.0  •  Maio 2026  •  Confidencial

# 1. Diagnóstico da Aplicação Atual

A aplicação FNI Pró-Frotas foi desenvolvida em Python com o framework Streamlit e utiliza o Supabase (PostgreSQL gerenciado) como banco de dados. A seguir um mapeamento do estado atual versus requisitos SaaS.

| Componente | Estado Atual | Requisito SaaS |
| --- | --- | --- |
| Runtime | Streamlit Cloud (free tier) | Container gerenciado / PaaS |
| Banco de dados | Supabase free (500 MB) | Supabase Pro ou auto-scale |
| Autenticação | Google SSO + TOTP MFA ✅ | OAuth 2.0 + MFA (já implementado) |
| Multitenância | Single-tenant (1 empresa) | Multitenant por schema/RLS |
| Billing | Não existe | Stripe Subscriptions |
| Permissões por plano | Perfis fixos | Feature flags por tier |
| Monitoramento | Logs básicos Streamlit | Observability stack (Sentry/Datadog) |
| Escalabilidade | Nenhuma | Horizontal auto-scaling |
| SLA | Sem SLA | 99,9% uptime garantido |

# 2. Arquitetura SaaS Proposta

## 2.1 Modelo de Multitenância

A abordagem recomendada é Row-Level Security (RLS) com coluna tenant_id em todas as tabelas sensíveis. Isso permite compartilhar a mesma instância PostgreSQL com isolamento completo de dados entre clientes, sem o custo operacional de schemas separados por tenant.

| Modelo | Isolamento | Custo | Indicado para |
| --- | --- | --- | --- |
| Schema por tenant | Alto | Alto (DDL por cliente) | < 50 clientes, dados sensíveis |
| tenant_id + RLS ✅ | Alto (RLS) | Baixo (1 DB) | Escalável, recomendado |
| DB por tenant | Máximo | Muito alto | Enterprise / compliance extremo |

Mudanças necessárias no banco de dados:

- Adicionar coluna tenant_id UUID NOT NULL em todas as tabelas de dados

- Criar tabela tenants (id, nome, plano, stripe_customer_id, ativo, criado_em)

- Criar políticas RLS: tenant_id = current_setting('app.tenant_id')::uuid

- Definir current_setting via SET LOCAL no início de cada transação

## 2.2 Diagrama de Componentes

[ Browser do Cliente ] ¦ HTTPS [ CDN / Load Balancer (Cloudflare) ] ¦ [ App Containers — Streamlit / FastAPI ] ←→ [ Redis Cache ] ¦ ¦ [ Supabase PostgreSQL + RLS ] [ Stripe Webhooks ] ¦ [ Sentry (erros) + Datadog (métricas) + S3 (backups) ]

## 2.3 Stack Tecnológica Recomendada

| Camada | Tecnologia | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Frontend/App | Streamlit → FastAPI + React (v2) | Streamlit limita customização de UI |
| Backend API | FastAPI (Python) | Performance, OpenAPI, async IO |
| Banco de dados | Supabase Pro (PostgreSQL 15) | RLS nativo, auth, realtime, backups |
| Cache | Redis (Upstash serverless) | Rate limiting, sessões, cache ANP |
| Billing | Stripe Subscriptions | Padrão de mercado, webhooks robustos |
| Hospedagem | Railway / Render / AWS ECS | Auto-scaling, CI/CD nativo |
| CDN/WAF | Cloudflare (free tier) | DDoS, cache global, SSL automático |
| Monitoramento | Sentry + Datadog | Erros + APM + alertas |
| E-mail transacional | Resend / SendGrid | Onboarding, faturas, alertas |
| Backups | Supabase + S3 cross-region | RPO 1h, RTO < 4h |

# 3. Autenticação e Segurança

## 3.1 Recursos Já Implementados ✅

- Google SSO via OAuth 2.0 (streamlit_oauth)

- TOTP MFA (RFC 6238) — implementação pura Python sem dependências externas

- OWASP Top 10: rate limiting, sanitização de inputs, validação de e-mail/CNPJ

- Row Level Security (RLS) no Supabase

- Timeout de sessão (8 horas de inatividade)

- Tabela security_logs para auditoria de eventos

- Perfis: admin · analista · gestor_frota · posto

## 3.2 Melhorias Adicionais para SaaS

- Autenticação por magic link para planos básicos (sem senha)

- SSO empresarial via SAML 2.0 / OIDC (plano Enterprise)

- Refresh tokens com rotação automática a cada 24h

- Blocklist de IPs suspeitos via Cloudflare WAF

- CAPTCHA (Cloudflare Turnstile) no cadastro e reset de senha

- Notificação por e-mail em logins de novos dispositivos

- Política de senha forte (se senha local for mantida)

## 3.3 Conformidade e Compliance

| Regulamento | Requisito | Como atender |
| --- | --- | --- |
| LGPD (Lei 13.709) | Consentimento, direito ao esquecimento | Termo de uso + endpoint de exclusão |
| PCI DSS (Stripe) | Não armazenar dados de cartão | Stripe Checkout (dados no Stripe) |
| SOC 2 (futuro) | Auditoria, controle de acesso | Logs + RLS + MFA obrigatório |
| ISO 27001 (futuro) | ISMS documentado | Políticas + treinamentos |

# 4. Billing e Planos Comerciais

## 4.1 Arquitetura de Billing com Stripe

O Stripe Subscriptions é o padrão de mercado para SaaS. O fluxo é:

- Cliente escolhe plano → Stripe Checkout (formulário hospedado no Stripe)

- Pagamento aprovado → Stripe dispara webhook checkout.session.completed

- Backend recebe webhook → cria/atualiza tenant com plano e data de expiração

- Renovação automática mensal → webhook invoice.payment_succeeded

- Pagamento recusado → webhook invoice.payment_failed → graceful degradation

- Cancelamento → webhook customer.subscription.deleted → bloqueia acesso

Tabelas adicionais no banco:

- tenants: plano atual, stripe_subscription_id, status (ativo/suspenso/cancelado)

- invoices: histórico de faturas por tenant para auditoria

- stripe_events: log de todos os webhooks recebidos (idempotência)

## 4.2 Planos e Funcionalidades

| Funcionalidade | Gratuito | Básico | Profissional | Enterprise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Preço/mês | R$ 0 | R$ 149 | R$ 349 | Consultar |
| Usuários | 1 | 5 | 20 | Ilimitado |
| Veículos | 10 | 50 | 200 | Ilimitado |
| Postos cadastrados | 2 | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
| Histórico ANP | ✗ | 30 dias | 365 dias | Histórico completo |
| MFA obrigatório | ✗ | Opcional | ✓ | ✓ |
| Exportação Excel | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API REST | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| SSO empresarial | ✗ | ✗ | ✗ | SAML/OIDC |
| SLA | Best effort | 99,5% | 99,9% | 99,95% + suporte |
| Suporte | Comunidade | E-mail | Chat + e-mail | Gerente dedicado |

Feature flags por plano: cada funcionalidade verifica st.session_state['tenant_plano'] antes de renderizar, retornando mensagem de upgrade quando necessário.

# 5. Escalabilidade e Disponibilidade

## 5.1 Estratégia de Escalabilidade

A aplicação Streamlit é stateful por natureza, o que limita o escalonamento horizontal. A migração recomendada é:

| Fase | Ação | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 — Imediato | Mover para Streamlit Community Cloud Pro ou Railway | Deploy automático, domínio custom |
| 2 — 3 meses | Extrair lógica de negócio para FastAPI + manter Streamlit como UI | API testável, reutilizável |
| 3 — 6 meses | Frontend React + FastAPI backend descoberto | Escala horizontal independente |
| 4 — 12 meses | Kubernetes (EKS/GKE) com HPA | Auto-scaling baseado em CPU/RPS |

## 5.2 Cache e Performance

- Redis (Upstash serverless): cache da tabela ANP por 1h, sessões de usuário

- CDN Cloudflare: assets estáticos, proteção DDoS, borda global

- Connection pooling: PgBouncer no Supabase Pro (já incluso)

- Índices: tenant_id em todas as tabelas, email em usuarios_app

- Paginação em todas as listagens > 100 registros

## 5.3 Alta Disponibilidade e Backups

| Item | Solução | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Banco de dados | Supabase Pro (multi-AZ) | RPO 1h, RTO < 4h |
| Aplicação | Health checks + auto-restart | Recuperação automática |
| Backups DB | Supabase PITR 7 dias + S3 diário | Restauração point-in-time |
| Deploy | Blue/green deployment | Zero downtime |
| DNS failover | Cloudflare Load Balancer | Failover < 30s |

# 6. Observabilidade e Monitoramento

## 6.1 Métricas e Alertas

- Sentry: captura de exceções em tempo real, performance tracing, alertas Slack

- Datadog / New Relic: APM, dashboards de CPU/memória/latência, alertas SLA

- Supabase Dashboard: queries lentas, conexões, tamanho do banco

- Stripe Dashboard: MRR, churn, falhas de pagamento

- Uptime Robot / Better Uptime: ping a cada 1 min, status page público

## 6.2 Logs Estruturados

Implementar logging JSON estruturado em todas as camadas:

- Nível aplicação: eventos de auth, OWASP (já implementado em security_logs)

- Nível API: request_id, tenant_id, latência, status HTTP em cada request

- Nível banco: slow queries (> 1s) via pg_stat_statements

- Nível infra: CPU, memória, disk I/O via agente Datadog

## 6.3 SLA e Acordos de Nível de Serviço

| Plano | Uptime Garantido | Janela manutenção | Suporte resp. |
| --- | --- | --- | --- |
| Gratuito | Best effort | A qualquer momento | Sem SLA |
| Básico | 99,5% (43h/ano) | Sábado 02h–04h | 48h úteis |
| Profissional | 99,9% (8,7h/ano) | Domingo 02h–04h | 8h úteis |
| Enterprise | 99,95% (4,4h/ano) | Acordado | 1h (24/7) |

# 7. Segurança Adicional para SaaS

## 7.1 Controles Já Implementados ✅

- OWASP A01 — RLS no PostgreSQL com políticas por tenant

- OWASP A02 — Senhas não armazenadas (Google SSO) + TOTP MFA

- OWASP A03 — Sanitização de todas as entradas (_sec_sanitizar)

- OWASP A05 — Validações de perfil antes de cada operação sensível

- OWASP A07 — Rate limiting por operação (_sec_rate_limit)

- OWASP A09 — Log de segurança em security_logs

## 7.2 Controles Adicionais para Produção SaaS

- HTTPS obrigatório: HSTS com preload, redirect 301 HTTP→HTTPS

- Secrets management: variáveis sensíveis no Vault / Railway Secrets (nunca em código)

- Dependency scanning: Dependabot + Snyk no CI/CD pipeline

- SAST: Bandit (Python) em cada pull request

- WAF Cloudflare: regras para SQLi, XSS, rate limiting por IP

- Penetration testing anual por empresa terceirizada

- Política de divulgação responsável (bug bounty)

- Criptografia de dados sensíveis em repouso (PGP/AES-256 para campos PII)

## 7.3 Isolamento de Dados entre Tenants

A seguir o padrão de implementação RLS para multitenância:

-- Exemplo de política RLS para tabela de veículos ALTER TABLE veiculos ENABLE ROW LEVEL SECURITY; CREATE POLICY tenant_isolation ON veiculos USING (tenant_id = current_setting('app.tenant_id')::uuid); -- Definir context no início de cada request SET LOCAL app.tenant_id = '<uuid-do-tenant>';

# 8. Estratégia Go-to-Market

## 8.1 Posicionamento

FNI Pró-Frotas é a plataforma SaaS de gestão inteligente de frotas para empresas brasileiras que precisam controlar custos de combustível, monitorar abastecimentos e tomar decisões baseadas nos preços ANP — tudo em uma solução segura, na nuvem, sem instalação.

## 8.2 Segmentos-Alvo

| Segmento | Perfil | Plano sugerido |
| --- | --- | --- |
| Pequena empresa | 1–5 veículos, 1 gestor | Básico (R$ 149/mês) |
| Média empresa | 6–50 veículos, equipe de operação | Profissional (R$ 349/mês) |
| Grande empresa / logística | 50+ veículos, múltiplas filiais | Enterprise (negociado) |
| Rede de postos | Posto cadastrado para receber frotas | Básico ou Profissional |
| Distribuidoras de combustível | Monitorar postos da rede | Enterprise |

## 8.3 Canais de Aquisição

- Inbound: SEO (blog sobre gestão de frotas + preços ANP), Google Ads

- Outbound: prospecção direta a transportadoras e distribuidoras

- Parcerias: integrações com ERPs (Totvs, SAP), revendas de software

- Trial gratuito: 14 dias no plano Profissional sem cartão de crédito

- Freemium: plano Gratuito como porta de entrada permanente

## 8.4 Métricas SaaS a Monitorar

| Métrica | Fórmula | Meta Ano 1 |
| --- | --- | --- |
| MRR (Receita Mensal Recorrente) | Soma de todas as assinaturas ativas | R$ 50.000 |
| Churn Rate | Cancelamentos / Clientes ativos | < 3%/mês |
| CAC (Custo Aquisição Cliente) | Gasto marketing / Novos clientes | < R$ 500 |
| LTV (Lifetime Value) | ARPU / Churn Rate | > R$ 5.000 |
| NPS (Net Promoter Score) | Pesquisa semestral | > 50 |
| Ativação | Usuários que usam 3+ features em 7 dias | > 60% |

# 9. Roadmap de Implementação

| Fase | Período | Entregas | Investimento |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Mês 1–2 | Multitenância (tenant_id + RLS), tabela tenants, migração dados | 80h dev |
| Fase 2 | Mês 2–3 | Stripe Billing, webhooks, feature flags por plano, portal do cliente | 60h dev |
| Fase 3 | Mês 3–4 | Onboarding automático, e-mails transacionais, trial, upgrade/downgrade | 40h dev |
| Fase 4 | Mês 4–5 | Observabilidade (Sentry + Datadog), alertas, status page | 30h dev |
| Fase 5 | Mês 5–6 | Performance (Redis cache, índices), testes de carga, pentest | 50h dev |
| Fase 6 | Mês 6+ | API REST pública, webhooks para clientes, SDK, marketplace integrações | 120h dev |

## 9.1 Priorização por Impacto

- CRÍTICO (fazer primeiro): multitenância com RLS + billing Stripe

- ALTO: onboarding automatizado + e-mails transacionais

- MÉDIO: observabilidade + cache Redis

- BAIXO (diferencial): API pública + integrações ERP

## 9.2 Estimativa de Custos Mensais (Infraestrutura)

| Serviço | Plano | Custo/mês (USD) | Custo/mês (BRL ~5) |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase | Pro | $ 25 | R$ 125 |
| Railway / Render | Starter | $ 20 | R$ 100 |
| Cloudflare | Pro | $ 20 | R$ 100 |
| Redis (Upstash) | Pay-as-you-go | $ 5–20 | R$ 25–100 |
| Sentry | Team | $ 26 | R$ 130 |
| Resend (e-mail) | Starter | $ 20 | R$ 100 |
| Stripe | % transação | 2,9% + $0,30/tx | Variável |
| TOTAL estimado |  | ~$ 120–130/mês | ~R$ 600–650/mês |

Breakeven: com apenas 5 clientes no plano Básico (5 × R$ 149 = R$ 745), a infraestrutura já está paga. O modelo é altamente lucrativo a partir do 10º cliente.

# 10. Próximos Passos Recomendados

| # | Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aprovar esta proposta e definir budget | Stakeholders | Imediato |
| 2 | Contratar Supabase Pro e Railway/Render | Dev + TI | Semana 1 |
| 3 | Criar conta Stripe e configurar produtos/preços | Dev + Financeiro | Semana 1 |
| 4 | Implementar migration SQL: adicionar tenant_id | Dev | Semana 2 |
| 5 | Implementar políticas RLS para multitenância | Dev | Semana 2–3 |
| 6 | Integrar Stripe Checkout + webhooks | Dev | Semana 3–4 |
| 7 | Testes de isolamento entre tenants | Dev + QA | Semana 4 |
| 8 | Configurar Sentry + Datadog + alertas | Dev + Infra | Semana 5 |
| 9 | Pentest básico e correções | Dev + Segurança | Semana 6 |
| 10 | Go-live com primeiros clientes beta | Todos | Mês 2 |

FNI Tecnologia  •  d.peruffo@gmail.com  •  Maio 2026

Este documento é confidencial. A reprodução ou distribuição sem autorização prévia é proibida.